СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Воскресенского муниципального района

# Московской области

РЕШЕНИЕ

от 27.02.2015 № 115/8

Об исполнении в 2014 году  инвестиционной программы ЗАО «Аквасток»

«Внедрение энергосберегающих технологий на объектах водоснабжения Воскресенского муниципального района Московской  области на 2014-2015 годы», согласованной решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 29.11.2013  № 838/77

Заслушав и обсудив Отчет об исполнении в 2014 году  инвестиционной программы ЗАО «Аквасток»  «Внедрение энергосберегающих технологий на объектах водоснабжения Воскресенского муниципального района Московской    области на 2014-2015 годы», согласованной решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 29.11.2013  № 838/77,

Совет депутатов Воскресенского муниципального района решил:

- Принять Отчет об исполнении в 2014 году  инвестиционной программы ЗАО «Аквасток»  «Внедрение энергосберегающих технологий на объектах водоснабжения Воскресенского муниципального района Московской    области на 2014-2015 годы», согласованной решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 29.11.2013  № 838/77, к сведению. (Приложение.)

Глава Воскресенского муниципального района				        О.В. Сухарь

Приложение

к решению Совета депутатов

Воскресенского муниципального района

от 27.02.2015   № 115/8

ОТЧЕТ

об исполнении в 2014 году  инвестиционной программы  ЗАО «Аквасток»

«Внедрение энергосберегающих технологий на объектах водоснабжения Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2015 годы»

В 2014 году ЗАО «Аквасток» выполнены следующие мероприятия, которые были запланированы на  2014 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Фактически затраты | План |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого, руб. | утверждено, руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка частотного преобразователя на ст.2-го подъема ВЗУ Лесной д.Чемодурово, стр.2 | 515 039,61 | 593 880,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка частотного преобразователя на арт.скважине п.Хорлово, ул.Зайцева, д.49 | 128 772,03 | 133 140,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка частотного преобразователя на арт.скважине п.Хорлово, ул.Парковый проезд, д.10а | 148 602,54 | 133 140,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Установка частотного преобразователя на арт.скважине с.Барановское, ул.Центральная, д.135 | 79 111,03 | 77 460,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка частотного преобразователя на ст. 2-го подъема с.Ашитково, ул.Юбилейная, д.116, стр.1 | 133 389,83 | 133 140,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка частотного преобразователя на арт.скважине с.Ратчино, ул.Сельская, стр.1/3 | 83 728,82 | 77 460,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка частотного преобразователя на ст. 2-го подъема с.Федино, 33 | 133 389,83 | 133 140,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Замена насосного оборудования на арт.скважине п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.68 | 92 191,89 | 144 140,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Замена магистрального водовода ул.Западная до ВЗУ "Федино" | 0,00 | 47 700,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 1 314 225,57 | 1 473 200,00 |  |  |  |  |  |  |

Необходимо отметить, что плановые расходы были рассчитаны по укрупненным расценкам, фактические затраты в  таблице указаны по актам выполненных работ, т.е. планируемые мероприятия в 2014 роду выполнены на 96,5 %, не выполнен пункт «Замена магистрального водовода ул.Западная до ВЗУ "Федино"».