План выполнения работ по защите и воспроизводству лесов на территории Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес»

| Наименование работ | Срок выполнения | Участковое лесничество | Квартал | Выдел | ПлощадьГа | Привязка к населенному пункту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрубка квартальных просек | июль | Хорловское | 69;41 | Квартальные просеки | 1,74 Км | Воскресенский район Новочеркасское, Фосфоритный |
| Расчистка квартальных просек | июль | Виноградовское | 47-48; 21-29 | Квартальные просеки | 2,2 | Воскресенский район Пос. им. Цюрупа |
| Разрубка квартальных просек | август | Хорловское | 43 | Квартальная просека | 0,9 км | Воскресенский район Пос Фосфоритный |
| Сплошные санитарные рубки | август | Виноградовское | 9 | 15,6,12-15,22-25 | 12,3 Га | Пос им. Цюрюпа |
| Осветление (рубки ухода в молодняках) | август | Виноградовское Воскресенское | 1 51 | 2-4 28 | 2,7 Га 2,3 Га | дер Асташково г Воскресенск |
| Подготовка почвы под посадку | август | Виноградовское | 9 | 15,6,12-15,22-25 | 14Га | пос им. Цюрюпа |
| Очистка от захламленности | сентябрь | Виноградовское | 85;2;4 | 1,3,8-11,16,17,22; 4,7,8,13; 43,7 | 6,1 Га | Воскресенский район д. Щербаково д. Осташково |
| Разрубка квартальных просек | сентябрь | Хорловское | 45 | Квартальная просека | 0,5 км | Воскресенский район пос. Хорлово |