ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совет депутатов

Воскресенского муниципального района

О внесении изменений и дополнений в инвестиционную программу  ЗАО «Аквасток» «Внедрение энергосберегающих технологий на объектах водоснабжения Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2015 годы»,

согласованную решением Совета депутатов

Воскресенского муниципального района от 29.11.2013  № 838/77

В соответствии с федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и  от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",

Совет депутатов Воскресенского муниципального района решил:

1. Согласовать дополнения,  внесенные в инвестиционную программу  ЗАО «Аквасток» «Внедрение энергосберегающих технологий на объектах водоснабжения Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2015 годы». (Приложение.)

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам  экономической политики, землепользования, промышленности, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и поддержки предпринимательства (Фролов Н.А.) и заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района Сорокина И.А.

Глава Воскресенского муниципального района                                                   О.В. Сухарь

Приложение

к решению Совета депутатов

Воскресенского муниципального района

от ____02.2015 № _____

Изменения и дополнения в инвестиционную программу ЗАО «Аквасток»

«Внедрение энергосберегающих технологий на объектах водоснабжения Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2015 годы»

1.Раздел 7 	инвестиционной программы ЗАО «Аквасток» «Внедрение энергосберегающих технологий на объектах водоснабжения Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2015 годы» (далее Программа) «Целевые показатели, задачи инвестиционной программы, система программных мероприятий», дополнить пунктом 14  следующего содержания:

|  | «14. Замена насосного оборудования на станции второго подъема ВЗУ «Сабурово». |
| --- | --- |

2. Таблицу № 6 Программы дополнить пунктом 14, следующего содержания:

| 14. | Замена насосного оборудования на станции второго подъема ВЗУ «Сабурово» | г.Воскресенск ул.Цесиса д.23 | Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения потребителей. | Повышение надежности водоснабжения, повышение энергетической эффективности. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Таблицу № 7 Программы  дополнить пунктом 14  следующего содержания:

| 14. | Замена насосного оборудования на станции второго подъема ВЗУ «Сабурово» | 0,00 | 1207,00 | 1207,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Таблицу № 8 Программы  изложить в следующей редакции:

Таблица №8

| Источники капитальных вложений | Объем финансирования (тыс.руб.) без учета НДС |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | итого |
|  | с 01.01 | с 01.07 | всего | с 01.01 | с 01.07 | всего |  |
| Прибыль на капитальные вложения на производство | 0,00 | 1473,20 | 1473,20 | 1473,20 | 2145,90 | 3619,10 | 5092,30 |
| Заемные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,50 | 603,50 | 1207,00 | 1207,00 |
| ВСЕГО | 0,00 | 1473,20 | 1473,20 | 2076,70 | 2749,40 | 4826,10 | 6299,30 |

5.Таблицу № 9 Программы  изложить в следующей редакции:

Таблица №9

| Источники капитальных вложений | Объем финансирования (тыс.руб./год) без учета НДС |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | итого |
|  | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 |  |
| Прибыль на капитальные вложения на производство | 0,00 | 2946,40 | 2946,40 | 4291,80 | 5092,30 |
| Заемные средства | 0,00 | 0,00 | 1207,00 | 1207,00 | 1207,00 |
| ВСЕГО | 0,00 | 2946,40 | 4153,40 | 5498,80 | 6299,30 |

- Таблицу № 10  Программы дополнить пунктом 14, следующего содержания:

| 14. | Замена насосного оборудования на станции второго подъема ВЗУ «Сабурово» | Август 2015 г. | Ноябрь 2015 г. | Начальник цеха ВиОС С.И. Сидоренков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Таблицу 11 Программы дополнить пунктом 14,  таблицу 11 Программы изложить в следующей редакции:

Таблица №11

| №№ | Наименование мероприятий | Этапы производства работ | Финансовые потребности по периодам реализации инвестиционной программы, тыс.руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | Всего |
| 1. | Установка частотного преобразователя на станции 2-го подъема ВЗУ«Лесной» д.Чемодурово, стр.2 | Итого | 593,88 | 0,00 | 593,88 |
|  |  | Приобретение преобразователя | 420,17 | 0,00 | 420,17 |
|  |  | Установка преобразователя | 173,71 | 0,00 | 173,71 |
| 2. | Установка частотного преобразователя на артскважине п.Хорлово, ул.Зайцева,д.49 | Итого | 133,14 | 0,00 | 133,14 |
|  |  | Приобретение преобразователя | 102,63 | 0,00 | 102,63 |
|  |  | Установка преобразователя | 30,51 | 0,00 | 30,51 |
| 3. | Установка частотного преобразователя на артскважине п.Хорлово, ул.Парковый проезд,д.10а | Итого | 133,14 | 0,00 | 133,14 |
|  |  | Приобретение преобразователя | 102,63 | 0,00 | 102,63 |
|  |  | Установка преобразователя | 30,51 | 0,00 | 30,51 |
| 4. | Установка частотного преобразователя на артскважине с.Барановское, ул.Центральная, д.135 | Итого | 77,46 | 0,00 | 77,46 |
|  |  | Приобретение преобразователя | 48,31 | 0,00 | 48,31 |
|  |  | Установка преобразователя | 29,15 | 0,00 | 29,15 |
| 5. | Установка частотного преобразователя на станции второго подъема с.Ашитково, ул.Юбилейная, д.116, стр.1 | Итого | 133,14 | 0,00 | 133,14 |
|  |  | Приобретение преобразователя | 102,63 | 0,00 | 102,63 |
|  |  | Установка преобразователя | 30,51 | 0,00 | 30,51 |
| 6. | Установка частотного преобразователя на артскважине с.Ратчино, ул.Сельская, стр.1/3 | Итого | 77,46 | 0,00 | 77,46 |
|  |  | Приобретение преобразователя | 48,31 | 0,00 | 48,31 |
|  |  | Установка преобразователя | 29,15 | 0,00 | 29,15 |
| 7. | Установка частотного преобразователя на станции второго подъема с.Федино,33и | Итого | 133,14 | 0,00 | 133,14 |
|  |  | Приобретение преобразователя | 102,63 | 0,00 | 102,63 |
|  |  | Установка преобразователя | 30,51 | 0,00 | 30,51 |
| 8. | Замена насосного оборудования на станции второго подъема ВЗУ «Гигант» г.Воскресенск ул.Дивочкина, д.47а | Итого | 0,00 | 627,54 | 627,54 |
|  |  | Приобретение насоса | 0,00 | 564,28 | 564,28 |
|  |  | Замена насоса | 0,00 | 63,26 | 63,26 |
| 9. | Замена насосного оборудования на станции второго подъема ВЗУ «Москворецкий» г.Воскресенск ул.Рабочая, д.139 | Итого | 0,00 | 627,54 | 627,54 |
|  |  | Приобретение насоса | 0,00 | 564,28 | 564,28 |
|  |  | Замена насоса | 0,00 | 63,26 | 63,26 |
| 10. | Замена насосного оборудования на станции второго подъема ВЗУ «Лопатинский» г.Воскресенск, Промплощадка 7б | Итого | 0,00 | 627,54 | 627,54 |
|  |  | Приобретение насоса | 0,00 | 564,28 | 564,28 |
|  |  | Замена насоса | 0,00 | 63,26 | 63,26 |
| 11. | Замена насосного оборудования на артскважине п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.68 | Итого | 144,14 | 0,00 | 144,14 |
|  |  | Приобретение насоса | 48,58 | 0,00 | 48,58 |
|  |  | Замена насоса | 95,56 | 0,00 | 95,56 |
| 12. | Замена насосного оборудования на артскважине с.Усадище, ул.Королькова, д.4б | Итого | 0,00 | 119,10 | 119,10 |
|  |  | Приобретение насоса | 0,00 | 43,61 | 43,61 |
|  |  | Замена насоса | 0,00 | 75,49 | 75,49 |
| 13. | Замена магистрального водовода ул.Западная до ВЗУ «Федино» | Итого | 47,70 | 1617,38 | 1665,08 |
|  |  | Приобретение материалов | 47,70 | 30,22 | 77,92 |
|  |  | Замена водовода | 0,00 | 1587,16 | 1587,16 |
| 14. | Замена насосного оборудования на станции второго подъема ВЗУ «Сабурово» | Итого | 0,00 | 1207,00 | 1207,00 |
|  |  | Приобретение насоса | 0,00 | 1000,00 | 1000,000 |
|  |  | Замена насоса | 0,00 | 207,00 | 207,00 |
|  | ВСЕГО |  | 1473,20 | 4826,10 | 6299,30 |